การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนงาน/โครงการ/รายการ งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 100 ล้านบาทขึ้นไป

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

# หน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0

รายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงิน 100 ล้านบาทขึ้นไป รวม 11  หน่วย จำนวน 14 รายการ สามารถดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ หนังสือ มติ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด

| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ (2566) | หน่วยรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.ทองหล่อ พร้อมที่พัก แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 180,000,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 36,000,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 144,000,000 บาท | 36,000,000 | บช.น. |
| 2. | โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยว การกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 281,460,000 | ภ.3 |
| 3. | โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยว การกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น | 290,896,700 | ภ.4 |
| 4. | โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยว การกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 8 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต | 308,944,400 | ภ.8 |

- 2 -

| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ (พ.ศ. 2566) | หน่วยรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและติดตามข้อมูลพิกัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของโครงข่ายโทรศัพท์ระบรวงผึ้ง (ขยายเพิ่มขีดความสามารถการใช้งานระยะท่า 3) ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา | 197,606,000 | ภ.9 |
| 6. | โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | 132,354,000 | บช.ก. |
| 7. | โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์หน่วยปฏิบัติการพิเศษการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และการเพิ่มขีดความสามารถในการถวายความปลอดภัย บก.สอ.บช.ตชด ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | 121,160,000 | บช.ตชด. |
| 8. | โครงการจัดหาระบบค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสืบสวนทางไซเบอร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บก.สสท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ | 245,000,000 | สทส. |
| 9. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมและยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบบูรณาการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ บก.สสท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ | 187,170,000 | สทส. |
| 10. | อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.3 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 131,344,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 26,268,800 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 105,075,200 บาท | 26,268,800 | บช.สอท. |
| 11. | อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอเมืองแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 3 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 130,425,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 26,085,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 104,340,000 บาท | 26,085,000 | บช.สอท. |
| 12. | อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.5 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 128,670,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 25,734,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 102,936,000 บาท | 25,734,000 | บช.สอท. |
| 13. | โครงการสมาร์ทเซฟตืโซน 4.0 (SMART SAFETY ZONE 4.0) สยศ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ | 375,000,000 | สยศ.ตร. |
| 14. | โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดเพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สพฐ.ตร. แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ | 109,429,200 | สพฐ.ตร. |

- 3 –

| ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง | มิติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ |
| --- | --- |
|  | ประสิทธิผล | ประสิทธิภาพ | ตอบสนอง | ภาระรับผิดชอบ | ความโปร่งใส | การมีส่วนร่วม | กระจายอำนาจ | นิติธรรม | เสมอภาค | คุณธรรม/จริยธรรม |
| 1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | S1 การดำเนินการ ของแผนงาน/โครงการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) |  | O1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในขั้นตอนการปฏิบัติงานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง |  |  | O2 การเผยแพร่ร่าง TOR เอกสารการประกวดราคาทางเว็บไซต์หน่วยงานและกรมบัญชีกลางล่าช้าไม่ทันเวลาตามที่กำหนด |  |  |  |  |  |
| 3.ด้านการเงินการบริหารงบประมาณ (Financial Risk) | F1 การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มติ ครม. และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) |  | C1 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขาดความรู้ความเข้าใจด้านการพัสดุ ทำให้กระบวนการในการกำหนดรายละเอียด และการพิจารณามีความล่าช้า |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4 –

๓.๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ( L ) และความรุนแรงของผลกระทบ ( I )

| ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา | ๑ = น้อยมาก | ๒ = น้อย | ๓ = ปานกลาง | ๔ = สูง | ๕ = สูงมาก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) | เกิดขึ้นยาก | เกิดขึ้นน้อย | เกิดขึ้นบ้าง | เกิดขึ้นบ่อยครั้ง | เกิดขึ้นประจำ |
| 1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) S1 การดำเนินการของแผนงาน/โครงการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด อาจทำให้แผนงาน/โครงการไม่บรรลุตามเป้าหมายในภาพรวมของ ตร. (L1) |  | 2 |  |  |  |
| 2. ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ต O1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในขั้นตอนการปฏิบัติงานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจทำให้การปฏิบัติงานเกิดการผิดพลาดและปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ (L2) O2 การเผยแพร่ร่าง TOR และเอกสารการประกวดราคาทางเว็บไซต์หน่วยงานและกรมบัญชีกลาง ไม่ทันเวลาตามที่กำหนด อาจเป็นการปิดบังราคากลางแก่หน่วยงานตรวจสอบและผู้เสนอราคาได้ (L3) |  | 2 2 |  |  |  |
| 3. ด้านการเงินและการบริหารงบประมาณ (Financial Risk) F1 การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มติ ครม. และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง อาจทำให้แผนงาน/โครงการ ไม่ได้รับการอนุมัติและเกิดความเสียหาย (L4) |  |  | 3 |  |  |
| 4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) C1 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขาดความรู้ความเข้าใจด้านการพัสดุ ทำให้กระบวนการในการ กำหนดรายละเอียดและการพิจารณามีความล่าช้า อาจทำให้หน่วยงานเสียเปรียบและเกิดความเสียหาย (L5) |  | 2 |  |  |  |

- 5 -

| ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา | ๑ = น้อยมาก | ๒ = น้อย | ๓ = ปานกลาง | ๔ = สูง | ๕ = สูงมาก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความรุนแรงของผลกระทบ (I) | เกิดขึ้นยาก | เกิดขึ้นน้อย | เกิดขึ้นบ้าง | เกิดขึ้นบ่อยครั้ง | เกิดขึ้นประจำ |
| 1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) S1 การดำเนินการของแผนงาน/โครงการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด แผนงาน/โครงการ ไม่ได้รับอนุมัติ หรือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันในปีงบประมาณ (I1) |  |  | 3 |  |  |
| 2. ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) การปฏิบัติงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง O1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในขั้นตอนการปฏิบัติงานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำให้การปฏิบัติงานผิดพลาดและปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ (I2) O2 การเผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารการประกวดราคาทางเว็บไซต์หน่วยงานและ กรมบัญชีกลางไม่ทันเวลาตามที่กำหนด ผู้เสนอราคารับทราบการจัดซื้อจัดจ้างช้าทำให้การเสนอราคาล่าช้า (I3) |  | 2 | 3 |  |  |
| 3. ด้านการเงินและการบริหารงบประมาณ (Financial Risk) F1 การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มติ ครม. และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง งบประมาณไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรืองบประมาณพับไป (I4) |  |  |  | 4 |  |
| 4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) C1 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขาดความรู้ความเข้าใจด้านการพัสดุ ทำให้กระบวนการในการ กำหนดรายละเอียด และการพิจารณามีความล่าช้า การจัดซื้อจัดจ้างมีความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องตามระเบียบการพัสดุที่กำหนด (I5) |  | 2 |  |  |  |

- 6 -

๓.๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment)

เกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	: S1 การดำเนินการของแผนงาน/โครงการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

สาเหตุ		: ประสบการณ์ทำงานด้านการพัสดุมีน้อย ขาดการอบรม และไม่ได้ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์	: เพื่อให้แผนงาน/โครงการ เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ประสบความสำเร็จตามแผนฯ

ผู้รับผิดชอบ 	: เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ/หัวหน้างานพัสดุ/ผู้บริหาร

มิติธรรมาภิบาล  : ประสิทธิผล

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง : จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Actional Plan)

| คะแนน | โอกาส (L1) | ผลกระทบ (I1) |
| --- | --- | --- |
| 5 |  |  |
| 4 |  |  |
| 3 |  | 3 |
| 2 | 2 |  |
| 1 |  |  |

| ระดับความเสี่ยง ณ ปัจจุบัน (L x I) | ระดับความเสี่ยง เป้าหมาย (L x I) | ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) | ช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยง (Risk Tolerance) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6 | 6 | 5 – 7 |

- 7 -

ปัจจัยเสี่ยง	: O1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในขั้นตอนการปฏิบัติงานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สาเหตุ		: ประสบการณ์ทำงานด้านพัสดุมีน้อย ขาดการอบรม และไม่ได้ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์	: เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ 	: เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ/หัวหน้างานพัสดุ/ผู้บริหาร

มิติธรรมาภิบาล  : ภาระรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง : จัดอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี และศึกษา

แนวทางปฏิบัติจากคู่มือและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

| คะแนน | โอกาส (L2) | ผลกระทบ (I2) |
| --- | --- | --- |
| 5 |  |  |
| 4 |  |  |
| 3 |  | 3 |
| 2 | 2 |  |
| 1 |  |  |

| ระดับความเสี่ยง ณ ปัจจุบัน (L x I) | ระดับความเสี่ยง เป้าหมาย (L x I) | ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) | ช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยง (Risk Tolerance) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6 | 6 | 5 – 7 |

- 8 –

ปัจจัยเสี่ยง	: O2 การเผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารการประกวดราคาทางเว็บไซต์หน่วยงานและ

กรมบัญชีกลางไม่ทันตามเวลาที่กำหนด

สาเหตุ		: เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจและมีงานในความรับผิดชอบหลายเรื่อง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า

วัตถุประสงค์	: เพื่อให้การเผยแพร่เอกสารในเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องทันตามกำหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบ 	: เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ/หัวหน้างานพัสดุ

มิติธรรมาภิบาล  : ความโปร่งใส

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง : เร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้นำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาที่อนุมัติแล้วเผยแพร่

ทางเว็บไซต์หน่วยงาน และกรมบัญชีกลาง ให้ทันตามกำหนดเวลา

| คะแนน | โอกาส (L3) | ผลกระทบ (I3) |
| --- | --- | --- |
| 5 |  |  |
| 4 |  |  |
| 3 |  |  |
| 2 | 2 | 2 |
| 1 |  |  |

| ระดับความเสี่ยง ณ ปัจจุบัน (L x I) | ระดับความเสี่ยง เป้าหมาย (L x I) | ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) | ช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยง (Risk Tolerance) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 4 | 3 – 5 |

- 9 –

ปัจจัยเสี่ยง	: F1 การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มติ ครม. และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง

สาเหตุ	: ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันในปีงบประมาณ

วัตถุประสงค์	: เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย มติ ครม. และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ 	: เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ/หัวหน้างานพัสดุ

มิติธรรมาภิบาล  : ประสิทธิผล

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง : แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และประชุมเร่งรัด

ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

| คะแนน | โอกาส (L5) | ผลกระทบ (I5) |
| --- | --- | --- |
| 5 |  |  |
| 4 |  | 4 |
| 3 | 3 |  |
| 2 |  |  |
| 1 |  |  |

| ระดับความเสี่ยง ณ ปัจจุบัน (L x I) | ระดับความเสี่ยง เป้าหมาย (L x I) | ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) | ช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยง (Risk Tolerance) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 12 | 12 | 11 – 13 |

- 10 –

ปัจจัยเสี่ยง	: C1 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขาดความรู้ความเข้าใจด้านการพัสดุ ทำให้กระบวนการในการ

กำหนดรายละเอียดและการพิจารณามีความล่าช้า

สาเหตุ		: ประสบการณ์ทำงานด้านพัสดุมีน้อย ขาดการอบรม และไม่ได้ศึกษากฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์	: เพื่อให้เจ้าหนาที่มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ 	: เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ/หัวหน้างานพัสดุ

มิติธรรมาภิบาล  : ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง : จัดอบรมให้ความรู้กฎหมายงานพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

และศึกษาแนวทางปฏิบัติจากคู่มือและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

| คะแนน | โอกาส (L6) | ผลกระทบ (I6) |
| --- | --- | --- |
| 5 |  |  |
| 4 |  |  |
| 3 |  |  |
| 2 | 2 | 2 |
| 1 |  |  |

| ระดับความเสี่ยง ณ ปัจจุบัน (L x I) | ระดับความเสี่ยง เป้าหมาย (L x I) | ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) | ช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยง (Risk Tolerance) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 4 | 3 – 5 |

# - 11 –

# 3.3 จัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจวางแผนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และสามารถมองเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงขององค์กรและสาเหตุความเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลังด้วยวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

คะแนนประเมินความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบของความเสี่ยง) ระดับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 12 คะแนน ระดับความเสี่ยงสูง คือ 12 คะแนนขึ้นไป ระดับความเสี่ยงปานกลาง คือ 5 – 12 คะแนน ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ 1 – 4 คะแนน โดยนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงรุนแรงปานกลางขึ้นไปมากำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

# การคำนวณระดับความเสี่ยง (Risk Exposure) เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าความเสี่ยงใดควรเร่งจัดการก่อน

# ผลกระทบของความเสี่ยง (L)

|  |  | F1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 O1 |  |  |  |
|  | O2 C1 |  |  |  |

- 12 -

การตอบสนองความเสี่ยง

การคัดเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยเลือกทางเลือกที่คาดว่าจะสามารถทำให้โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (การจัดการความเสี่ยง)

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

1. การยอมรับความเสี่ยง (Accept) การยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และภายใต้ระดับความเสี่ยง    ที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Take)

- หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับอาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

2. การลดความเสี่ยง (Reduce) การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Treat)

- กำหนดกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) นโยบาย มาตรการ และวิธีการต่าง ๆ                  ที่ฝ่ายบริหารกำหนดหรือนำมาใช้ที่ทำให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงที่จะทำขึ้น ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง       ทั้งองค์กรอย่างเหมาะสม

- พยายามลดความเสี่ยง โดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

- ลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น เช่น การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เพียงพอ การกำหนดผู้จัดจ้างและผู้รับมอบงานให้แยกจากกัน

- ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น การติดตั้งเครื่องดับเพลิง การ back up ข้อมูลเป็นระยะ ๆ การมี server สำรอง

3. การแบ่งปันความเสี่ยง (Share) การร่วมจัดการความเสี่ยงบางส่วนกับบุคคลหรือองค์กรอื่น (Transfer)

การยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่นโดยมิได้เป็นการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วองค์กรจะได้รับการชดใช้จากผู้อื่น เช่น การทำประกัน (Insurance) การทำสัญญา (Contracts) การรับสัญญา (Warranties)

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid) การดำเนินการเพื่อยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ หากทำการใช้กลยุทธ์นี้อาจต้องทำการพิจารณาวัตถุประสงค์ว่าสามารถบรรลุได้หรือไม่ เพื่อทำการปรับเปลี่ยนต่อไป (Terminate)

- 13 –

การวิเคราะห์ต้นทุน – ผลประโยชน์ (Cost – Benefit Analysis)

| ปัจจัยเสี่ยง | วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ | ต้นทุน | ผลประโยชน์ | ทางเลือก ที่เหมาะสม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 การดำเนินการของแผนงาน/โครงการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด | หลีกเลี่ยง | ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากเป็นประเด็นหลักสำคัญของการบริหารความเสี่ยงโครงการ | - | - |  |
|  | ยอมรับ | ไม่สามารถใช้วิธียอมรับได้เนื่องจากส่งผลกระทบต่อโครงการฯ ซึ่งมีระดับคะแนนสูง จึงต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | - |  |
|  | ควบคุม | จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Action Plan) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประชุมเร่งรัดระดับ บก./บช. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |  | การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล |  |
|  | ถ่ายโอน | ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจากเป็นงานที่มีความสำคัญ | - | - | ควบคุม |
| O1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในขั้นตอนการปฏิบัติงานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง O2 การเผยแพร่ร่างTOR และเอกสารการประกวดราคาทางเว็บไซต์หน่วยงานและกรมบัญชีกลางไม่ทันตามเวลาที่กำหนด | หลีกเลี่ยง | ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากเป็นประเด็นหลักสำคัญของการบริหาร ความเสี่ยงโครงการ | - | - |  |
|  | ยอมรับ | ไม่สามารถใช้วิธียอมรับได้ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อโครงการฯ ซึ่งมีระดับคะแนนสูง จึงต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | - |  |
|  | ควบคุม | 1. จัดอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุกับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี 2. เร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้นำร่าง TOR และร่าง เอกสารประกวดราคาที่อนุมัติแล้ว เผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน 3. คัดเลือกคณะกรรมการที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัสดุ | ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ มีความรู้ความเข้าใจงานด้านพัสดุเพิ่มมากขึ้น |  |
|  | ถ่ายโอน | ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากเป็นประเด็นหลักสำคัญของการบริหารความเสี่ยงโครงการ | - | - | ควบคุม |

- 14 –

| ปัจจัยเสี่ยง | วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ | ต้นทุน | ผลประโยชน์ | ทางเลือก ที่เหมาะสม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มติ ครม. และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง | หลีกเลี่ยง | ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากเป็นประเด็นหลักสำคัญของการบริหารความเสี่ยงโครงการ | - | - |  |
|  | ยอมรับ | ไม่สามารถใช้วิธียอมรับได้เนื่องจากส่งผลกระทบต่อโครงการฯ ซึ่งมีระดับคะแนนสูง จึงต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | - |  |
|  | ควบคุม | แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเร่งรัดระดับ บก./บช. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องให้คณะกรรมการเร่งรัดฯ ทราบตามวงรอบการประชุมที่กำหนด |  | การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล |  |
|  | ถ่ายโอน | ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากเป็นประเด็นหลักสำคัญของการบริหารความเสี่ยงโครงการ | - | - | ควบคุม |
| C1 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการพัสดุ ทำให้กระบวนการในการกำหนดรายละเอียดและ การพิจารณามีความล่าช้า | หลีกเลี่ยง | ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากเป็นประเด็นหลักสำคัญของการบริหารความเสี่ยงโครงการ | - | - |  |
|  | ยอมรับ | ไม่สามารถใช้วิธียอมรับได้เนื่องจากส่งผลกระทบต่อโครงการฯ ซึ่งมีระดับคะแนนสูง จึงต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | - |  |
|  | ควบคุม | จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับพัสดุให้กับคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม | การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล |  |
|  | ถ่ายโอน | ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากเป็นประเด็นหลักสำคัญของการบริหารความเสี่ยงโครงการ | - | - | ควบคุม |

ใช้กลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยง : พยายามลดความเสี่ยง โดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนรวมทั้งกำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุมกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น

- 15 –

# 1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

| ปัจจัยเสี่ยง | กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง |
| --- | --- |
| S1 การดำเนินการของแผนงาน/โครงการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ กำหนด | - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Action Plan) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประชุมเร่งรัดระดับ บก./บช. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |

2. ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

| ปัจจัยเสี่ยง | กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง |
| --- | --- |
| O1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในขั้นตอนการปฏิบัติงานและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง O2 การเผยแพร่ร่าง TOR ร่างเอกสารประกวดราคาทางเว็บไซต์ หน่วยงานและกรมบัญชีกลาง ไม่ทันเวลาตามที่กำหนด | - จัดอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เป็นประจำทุกปี และศึกษาแนวทางปฏิบัติจากคู่มือและระเบียบที่เกี่ยวข้อง - เร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้นำร่าง TOR ร่างเอกสารประกวดราคาที่อนุมัติแล้ว เผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงานและกรมบัญชีกลางให้ทันตามกำหนดเวลา |

3. ด้านการเงินการบริหารงบประมาณ (Financial Risk)

| ปัจจัยเสี่ยง | กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง |
| --- | --- |
| F1 การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มติ ครม. และ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง | - แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ - ประชุมเร่งรัด ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ |

4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

| ปัจจัยเสี่ยง | กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง |
| --- | --- |
| C1 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขาดความรู้ความเข้าใจด้านการพัสดุทำให้กระบวนการในการกำหนดรายละเอียดและการพิจารณามีความล่าช้า | - จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี และศึกษาแนวทางปฏิบัติจากคู่มือและระเบียบที่เกี่ยวข้อง |

# Text boxes

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)

ขั้นตอนที่  ๒  การระบุความเสี่ยง (Event Identification)  ตามมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ

ขั้นตอนที่  ๓  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (I) (I )

สูงมาก   (5)

สูง       (4)

ปานกลาง (3)

ต่ำ       (2)

ต่ำมาก   (1)

(1)              (2)             (3)             (4)             (5)

ต่ำมาก             ต่ำ         ปานกลาง         สูง            สูงมาก

ขั้นตอนที่  ๔  การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)